# Golden Moments FC — Documentaciones pendientes

Oct 21, 2026 · @andoni

Los 10 documentos del plan están terminados. El orden sigue las dependencias: cada uno se apoya en los anteriores y en «Atributos y fórmulas comunes».

| # | Documento | Qué cubre | Depende de | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor de simulación del partido | Simulador de fondo minuto a minuto, generación de ocasiones y xG, tabla de amenaza de 18 zonas, resolución abstracta, delegar highlights y Simular resto, partidos entre equipos de la IA, IA del entrenador rival (cambios, descanso, reacción al marcador) | Jugadas Destacadas, IA de jugadores de campo | Terminado |
| 2 | Reglamento y árbitro | Fuera de juego, faltas y ventaja, tarjetas y sanciones (5 amarillas), 5 cambios, penaltis, criterio del árbitro, sin VAR | Motor de simulación, Balón Parado | Terminado |
| 3 | Competiciones y mundo | 40 ligas de países reales con clubes ficticios, 2 divisiones, ascensos y descensos, copa nacional, 2 torneos continentales, calendario, desempates, generación del mundo inicial | Economía, Subida de GRL y ADN | Terminado |
| 4 | Gestión de plantilla | Moral, química, personalidad, vestuario, lesiones y recuperación, rotaciones, charlas, promesas de minutos | Especificación Master, Atributos y fórmulas | Terminado |
| 5 | Carrera del mánager | Reputación del usuario, objetivos de la junta, despidos, ofertas de otros clubes, logros de Steam, delegar highlights y Simular resto | Economía, Competiciones | Terminado |
| 6 | UX y flujo de pantallas | Mapa completo de pantallas, navegación con teclado, tutorial y onboarding, accesibilidad | Especificación Master, Controles | Terminado |
| 7 | Arquitectura técnica y guardado | Ensamblados de Unity 6, base de datos SQLite, guardado y carga, determinismo y repeticiones, mods y Steam Workshop, rendimiento | Todos los de sistema | Terminado |
| 8 | Guía de arte, animación y audio | Estilo low-poly, paleta, animaciones guiadas por física, estadios, público, sonido y comentarios | Contexto, Especificación Master | Terminado |
| 9 | Narrativa y presentación | Noticias, prensa y ruedas de prensa, textos del comentarista, presentación de fichajes | Carrera del mánager | Terminado |
| 10 | Roadmap y producción | Vertical slice, hitos hasta la demo, el Acceso Anticipado y la 1.0, equipo, riesgos, plan de pruebas y telemetría | Todos | Terminado |

Documentos terminados (20): Contexto · Controles y mecánicas (PC) · Sistema de Jugadas Destacadas · Sistema de tiro y pase · Economía y base de datos de jugadores · Balón Parado Portero e IA de Marcaje · Subida de GRL y ADN de Canteranos · Alcance y Toma de Decisiones del Portero · Atributos y fórmulas comunes · IA de jugadores de campo · Motor de simulación del partido · Reglamento y árbitro · Competiciones y mundo · Gestión de plantilla · Carrera del mánager · UX y flujo de pantallas · Arquitectura técnica y guardado · Guía de arte, animación y audio · Narrativa y presentación · Roadmap y producción. La Especificación Master también está actualizada.

Seguimiento:

- Aplicar Cambios decididos (22 oct 2026) en los PDF y cerrar Cambios pendientes.

- Especificación Master: raíl de 4 a 8 botones y foco Ctrl+1–4 (UX §12).